TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Identificação do Projeto

Projeto 0477 – Contratação NGINX PLUS

Unidade Demandante Tecnologia da Informação

Gestor do Projeto Willian Pereira Dias

Patrocinador GRU AIRPORT

Histórico de Registro

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/10/2025 | Evandro P. Santiago | Elaboração do documento versão inicial |

# Justificativa

O projeto de implantação do NGINX Plus com suporte Premium 24x7 visa modernizar o ambiente de aplicação crítica do GRU Airport CMS+, garantindo alta disponibilidade, balanceamento inteligente e segurança nas aplicações corporativas.

Atualmente, parte do tráfego web depende de balanceadores de software convencionais, sem recursos de redundância nativa e sem suporte direto do fabricante.

A contratação da Agility Networks assegura:

- Licenciamento oficial do NGINX Plus (cluster de alta disponibilidade);

- Suporte técnico Premium 24x7 diretamente do fabricante;

- Redução de riscos de indisponibilidade e falhas;

- Implementação de melhores práticas de desempenho, persistência de sessão e segurança;

- Conformidade com padrões corporativos de continuidade e resiliência tecnológica.

# Objetivo do Projeto

Implantar e configurar o NGINX Plus em ambiente de cluster ativo/ativo, com suporte Premium do fabricante, garantindo balanceamento de carga eficiente para até cinco aplicações web (VHOSTs) do GRU Airport, assegurando redundância, persistência de sessão e segurança em nível corporativo.

# Alinhamento Estratégico

O projeto está alinhado às diretrizes estratégicas de disponibilidade, desempenho e segurança da informação da GRU Airport, contribuindo para:

- Garantir resiliência e continuidade operacional do CMS+;

- Elevar o nível de segurança cibernética e controle de tráfego;

- Modernizar o ambiente de proxy reverso e balanceamento de carga;

- Atender políticas de alta disponibilidade (HA) e padrões corporativos de SLA.

# Responsabilidades e Partes interessadas

- Equipe de Infraestrutura GRU

- Equipe de Segurança da Informação GRU

- Equipe de Projetos GRU

# Escopo

- Licenciamento NGINX Plus para ambiente de cluster (36 meses);

- Instalação e configuração completa conforme melhores práticas;

- Implementação de alta disponibilidade entre instâncias;

- Balanceamento de carga e persistência de sessão para até 5 aplicações web;

- Acesso a atualizações e patches de segurança durante a vigência;

- Suporte técnico Premium 24x7 do fabricante.

- Cluster NGINX Plus operacional com HA validado;

- Suporte Premium habilitado e testado;

- Documentação técnica e operacional completa;

# Não-Escopo

- Desenvolvimento ou ajuste de aplicações;

- Suporte a balanceadores legados;

- Customizações fora do escopo padrão do fabricante;

- Alterações em políticas de rede e firewall da infraestrutura;

- Licenciamento adicional não previsto no contrato.Recorte e recomposição de gesso e alvenaria;

# Premissas

- Instalação em ambiente controlado do GRU Airport;

- Acesso técnico à infraestrutura mediante agendamento prévio;

- Suporte Agility/F5 disponível durante toda a implementação;

- Equipe técnica GRU acompanhará as etapas de instalação e validação;

- Ambiente de testes disponível antes da migração para produção.

# Restrições

- Não evidenciadas;

# Projetos Inter-relacionados

- Não identificados;

# Riscos Iniciais

- Risco a Imagem: ☒SIM | ☐ NÃO

Justifique: A interrupção do CMS+ impacta o terminal de cargas causando atrasos em cadeia.

- Afeta fator-q: ☐SIM | ☒ NÃO

Justifique: Trata-se de um serviço não medido pela pesquisa FIPE

- Afeta o negócio:  ☒SIM | ☐ NÃO

Justifique: Pode afetar CMS+ se mal implementado;

- Risco se não o fizer: ☒SIM | ☐ NÃO

Justifique: Riscos de exploração de vulnerabilidades do Nginx Open e degradação do serviço por falta de disponibilidade e balanceamento;

# Tempo Estimado

Prazo total estimado: até 45 dias corridos após emissão da Ordem de Serviço e liberação de ambiente.

# Custo Estimado

Conforme contrato nº 4600003285:

Valor total: R$ 210.000,00

Distribuição:

R$ 191.440,00 (licenciamento NGINX Plus – 36 meses)

R$ 18.560,00 (implantação e configuração)

Fonte de recursos: OPEX de Tecnologia da Informação.

# Gerente do Projeto

| ## Nome |  | ## Cargo |
| --- | --- | --- |
| Willian Pereira Dias |  | Especialista de Projetos T.I |
| ## Telefone | ## Endereço Eletrônico | ## Lotação/Centro e Custo |
| 11 2445-6953 | willian.dias@gru.com.br |  |

Aprovação do Termo de Abertura

| Unidade Demandante-1: Projetos de TI GRU AIRPORT | Nome: Willian Pereira Dias |
| --- | --- |
|  | Ass. |
| Unidade Demandante-2: Infraestrutura de T.I GRU AIRPORT | Nome: Henrique Rogge Gomes |
|  | Ass. |
| Gerente de T.I - GRU AIRPORT | Nome: Adriano Vieira Guimarães |
|  | Ass. |
| Fornecedor: Agility | Nome: |
|  | Ass. |

- Recebimento

| EPE | Data | Assinatura |
| --- | --- | --- |